## Slide 1: Sprint Review – Sprint 4
Scrum Master: Jannik Leuthold
Test Engineer: Maxi Speck
Product Owner: Jan Henrik Walter
Entwickler: Sjoerd Wolters

## Slide 4
Was war vorher?

## Slide 6
Was ist jetzt?

## Slide 7: Was lief gut ?
Zusammenarbeit / Koordination im Team
Ziele priorisiert
Test-Driven Development
Arbeiten im Projektteam – viel Kommunikation
Artefakte vollständig
Funktionen der Bücher ist abgeschlossen

## Slide 8: Was lief schlecht ?
Kompetenzen im Team nicht gleich verteilt
Qualitätsanspruch bringt großen Zeitaufwand mit sich
Einarbeitung in die neuen Rollen kostet Zeit
Nicht alle Tasks konnten im Projektzeitrahmen abgeschlossen werden

## Slide 9: Quality Assessment
Nur Unit-Tests für Controller im Backend, dafür aber 100% Testabdeckung